# Sprint Review — Proyecto OnBoard

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de Sprint | Sprint 7 |
| Fecha de inicio | 9/10 |
| Fecha de fin | 16/10 |
| Fecha de esta Sprint Review | 16/10 |
| Scrum Master | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Product Owner | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Asistentes | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Objetivo del Sprint (Sprint Goal) | El curso suma material de apoyo, ranking y logros: el aprendiz ve su progreso y se le reconoce con rachas y medallas. |

## Resumen del objetivo del sprint

## Objetivo planteado

El curso suma material de apoyo, ranking y logros: el aprendiz ve su progreso y se le reconoce con rachas y medallas.

### ¿Se cumplió? (Sí / Parcialmente / No)

Parcialmente.

### Justificación breve

Siete de las ocho historias quedaron funcionando: asignar cursos a un grupo, subir y eliminar material, revisar entregas, marcar una actividad como completada, editar el perfil y crear logros. La racha de días activos queda parcial: el servicio la calcula y la guarda, pero todavía no se muestra en la interfaz. Al integrar las ramas aparecieron conflictos de merge que se corrigieron antes del cierre.

## Velocidad del sprint

27/30

## Cambios al Product Backlog

| Ítem del backlog | Acción (agregado / reordenado / eliminado / modificado) | Razón |
| --- | --- | --- |
| Alcance de los logros | Modificado | Los logros pueden ser de un curso o genéricos de la organización, para reconocer avances dentro de un curso y también a nivel general. |
| Condición de examen aprobado para medallas | Agregado | Hacía falta poder premiar la aprobación de un examen y no solo la acumulación de XP. |

## Métricas del sprint

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Puntos comprometidos | 30 |
| Puntos completados | 27 |
| % de cumplimiento | 90% |
| Bugs encontrados durante el sprint | 3 |
| Bugs resueltos | 3 |
| Deuda técnica identificada | Racha de días activos y logros sin interfaz. «Editar perfil» llama al endpoint de administración de usuarios en vez de al del perfil propio. Ninguna historia tiene pruebas automatizadas (criterio 4 de la Definición de Hecho). |
| Historias comprometidas / completadas | 8 / 7 |
| Velocidad acumulada (promedio) | 19 SP por sprint |
| Puntos restantes del MVP | 96 de 226 |

## Riesgos e impedimentos identificados

| Riesgo / Impedimento | Impacto | Plan de acción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Conflictos de merge al integrar ramas trabajadas en paralelo | Medio: aparecieron bugs de integración que hubo que corregir antes del cierre | Integrar a main más seguido, ramas más cortas y probar los endpoints después de cada merge | Sergio Angel, Brayan Miranda |

## Feedback de los interesados

| Quién da el feedback | Comentario sobre el incremento | Decisión | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Sergio Angel | Pendiente de registrar. |  |  |