# Sprint Review — Proyecto OnBoard

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de Sprint | Sprint 2 |
| Fecha de inicio | 4/9 |
| Fecha de fin | 11/9 |
| Fecha de esta Sprint Review | 11/9 |
| Scrum Master | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Product Owner | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Asistentes | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Objetivo del Sprint (Sprint Goal) | La cuenta queda segura: se recupera si se pierde, se cambia la contraseña y se frena la fuerza bruta. |

## Resumen del objetivo del sprint

## Objetivo planteado

La cuenta queda segura: se recupera si se pierde, se cambia la contraseña y se frena la fuerza bruta.

### ¿Se cumplió? (Sí / Parcialmente / No)

Sí.

### Justificación breve

Se cerraron las tres historias que quedaron comprometidas en el sprint: crear organización, consultarlas y crear usuarios. La recuperación de contraseña y el límite de intentos fallidos se replanificaron al sprint 3 antes de cerrar, así que el sprint terminó con todo su alcance entregado.

## Velocidad del sprint

8 de 8 puntos.

## Cambios al Product Backlog

| Ítem del backlog | Acción (agregado / reordenado / eliminado / modificado) | Razón |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

## Métricas del sprint

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Puntos comprometidos | 8 |
| Puntos completados | 8 |
| % de cumplimiento | 100% |
| Bugs encontrados durante el sprint | 1 |
| Bugs resueltos | 1 |
| Deuda técnica identificada | N/A |
| Historias comprometidas / completadas | 3 / 3 |
| Velocidad acumulada (promedio) | 10 SP por sprint |
| Puntos restantes del MVP | 207 de 226 |

## Riesgos e impedimentos identificados

| Riesgo / Impedimento | Impacto | Plan de acción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Manejo de recuperación de contraseña | Medio: retraso en la entrega completa del flujo. | Refactorizar el módulo de envío de correos y completar pruebas integrales. | Equipo de Desarrollo |

## Feedback de los interesados

| Quién da el feedback | Comentario sobre el incremento | Decisión | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Sergio Angel | Pendiente de registrar. |  |  |