# Sprint Review — Proyecto OnBoard

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de Sprint | Sprint 3 |
| Fecha de inicio | 11/9 |
| Fecha de fin | 18/9 |
| Fecha de esta Sprint Review | 18/9 |
| Scrum Master | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Product Owner | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Asistentes | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Objetivo del Sprint (Sprint Goal) | Cada organización solo ve lo suyo, y el administrador da de alta a su gente. |

## Resumen del objetivo del sprint

## Objetivo planteado

Cada organización solo ve lo suyo, y el administrador da de alta a su gente.

### ¿Se cumplió? (Sí / Parcialmente / No)

Si

### Justificación breve

Se completaron todas las actividades planteadas para este Sprint, incluyendo 3 historias de usuario (HU-006, HU-013, HU-010) que se agregaron a este sprint como deuda del sprint 2.

## Velocidad del sprint

Se completaron 25 puntos de 25 planeados.

## Cambios al Product Backlog

| Ítem del backlog | Acción (agregado / reordenado / eliminado / modificado) | Razón |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

## Métricas del sprint

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Puntos comprometidos | 25 |
| Puntos completados | 25 |
| % de cumplimiento | 100% |
| Bugs encontrados durante el sprint | 2 |
| Bugs resueltos | 2 |
| Deuda técnica identificada | - Documentación de la API - Re-organización del front |
| Historias comprometidas / completadas | - 6 / 6 |
| Velocidad acumulada (promedio) | - 15 SP por sprint |
| Puntos restantes del MVP | - 182 de 226 |

## Riesgos e impedimentos identificados

| Riesgo / Impedimento | Impacto | Plan de acción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Deuda técnica | Bajo: no afecta directamente a la entrega de tareas del proyecto pero puede retrasar algunas de ellas con el tiempo suficiente. | Re-organizar el frontend usando patrones de diseño (factories) y ubicar los archivos en su lugar correspondiente usando convenciones. Actualizar la documentación del backend para que refleje correctamente lo que necesita recibir cada campo. | Backend/Frontend |

## Feedback de los interesados

| Quién da el feedback | Comentario sobre el incremento | Decisión | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Sergio Angel | Pendiente de registrar. |  |  |