# Sprint Review — Proyecto OnBoard

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de Sprint | Sprint 4 |
| Fecha de inicio | 18/9 |
| Fecha de fin | 25/9 |
| Fecha de esta Sprint Review | 25/9 |
| Scrum Master | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Product Owner | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Asistentes | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Objetivo del Sprint (Sprint Goal) | Gestión completa de personas y su perfil. |

## Resumen del objetivo del sprint

## Objetivo planteado

Gestión completa de personas y su perfil.

### ¿Se cumplió? (Sí / Parcialmente / No)

Si.

### Justificación breve

Se lograron implementar todas las funcionalidades planteadas para este sprint e incluso generamos mejoras sobre las mismas.

## Velocidad del sprint

17/17

## Cambios al Product Backlog

| Ítem del backlog | Acción (agregado / reordenado / eliminado / modificado) | Razón |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

## Métricas del sprint

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Puntos comprometidos | 17 |
| Puntos completados | 17 |
| % de cumplimiento | 100% |
| Bugs encontrados durante el sprint | 2 |
| Bugs resueltos | 2 |
| Deuda técnica identificada | N/A |
| Historias comprometidas / completadas | 4 / 4 |
| Velocidad acumulada (promedio) | 15 SP por sprint |
| Puntos restantes del MVP | 165 de 226 |

## Riesgos e impedimentos identificados

| Riesgo / Impedimento | Impacto | Plan de acción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## Feedback de los interesados

| Quién da el feedback | Comentario sobre el incremento | Decisión | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Sergio Angel | Pendiente de registrar. |  |  |