# Sprint Review — Proyecto OnBoard

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de Sprint | Sprint 6 |
| Fecha de inicio | 2/10 |
| Fecha de fin | 9/10 |
| Fecha de esta Sprint Review | 9/10 |
| Scrum Master | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Product Owner | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Asistentes | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Objetivo del Sprint (Sprint Goal) | La organización se administra de punta a punta y el curso ya tiene contenido: actividades, exámenes y entregas que otorgan XP. |

## Resumen del objetivo del sprint

## Objetivo planteado

La organización se administra de punta a punta y el curso ya tiene contenido: actividades, exámenes y entregas que otorgan XP.

### ¿Se cumplió? (Sí / Parcialmente / No)

Sí.

### Justificación breve

Se cerraron las nueve historias comprometidas dentro del sprint. Además de lo planeado se eliminó la calificación numérica de las entregas, se unificó el XP por tipo de actividad y se agregaron avisos por correo al crear un curso o una actividad.

## Velocidad del sprint

29/29

## Cambios al Product Backlog

| Ítem del backlog | Acción (agregado / reordenado / eliminado / modificado) | Razón |
| --- | --- | --- |
| Calificación numérica de las entregas | Modificado | El producto es onboarding corporativo, no un curso con notas: la entrega se aprueba o se pide rehacer, y el XP se acredita al aprobar. |
| Avisos por correo al crear un curso o una actividad | Agregado | Las personas no se enteraban de que tenían contenido nuevo asignado. |

## Métricas del sprint

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Puntos comprometidos | 29 |
| Puntos completados | 29 |
| % de cumplimiento | 100% |
| Bugs encontrados durante el sprint | 4 |
| Bugs resueltos | 4 |
| Deuda técnica identificada | N/A |
| Historias comprometidas / completadas | 9 / 9 |
| Velocidad acumulada (promedio) | 17 SP por sprint |
| Puntos restantes del MVP | 123 de 226 |

## Riesgos e impedimentos identificados

| Riesgo / Impedimento | Impacto | Plan de acción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## Feedback de los interesados

| Quién da el feedback | Comentario sobre el incremento | Decisión | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Sergio Angel | Pendiente de registrar. |  |  |