# Informe de pruebas unitarias – Proyecto OnBoard

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de Sprint | Sprint 2 |
| Fechas del sprint | 11/9/2026 – 12/9/2026 |
| Fecha de ejecución | 30/10/2026 |
| Responsables | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Componente probado | Backend (Node.js + Express + Supabase) |
| Herramienta | node:test y node:assert, incluidos en Node.js 22. No agregan dependencias. |
| Cómo se ejecutan | node --test "tests/sprint-02/*.test.js" (o npm test para todos los sprints) |
| Aislamiento | Sin base real: se reemplaza Supabase por una base en memoria que cada prueba carga con sus propios datos. Sin red, correo ni almacenamiento real. |

## Historias del sprint

| HU | Historia | SP | Casos |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Crear organización | 3 | 5 |
| HU-014 | Crear usuario | 3 | 7 |
| HU-002 | Consultar organizaciones | 2 | 3 |

## Resumen de resultados

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Casos de prueba | 15 |
| Archivos de prueba | 2 |
| Aprobados | 11 |
| Fallidos | 0 |
| Pendientes (posible bug documentado) | 4 |
| % de aprobación (sin contar los pendientes) | 100% |
| Tiempo de ejecución | 0,4 s |

## Cobertura de código

Medida con node --test --experimental-test-coverage sobre los archivos del backend que cargan las pruebas de este sprint. Los flujos que dependen de la base real no entran en estas pruebas unitarias.

| Archivo | Líneas | Ramas | Funciones |
| --- | --- | --- | --- |
| middlewares/requireRole.js | 100% | 100% | 100% |
| schemas/tenantSchema.js | 100% | 100% | 100% |
| schemas/userSchemas.js | 100% | 100% | 100% |
| helpers/validacion.js | 78% | 100% | 75% |
| services/tenantService.js | 77% | 92% | 71% |
| controllers/tenantController.js | 69% | 89% | 60% |
| services/userService.js | 37% | 92% | 36% |
| services/authService.js | 32% | 40% | 33% |
| controllers/userController.js | 30% | 91% | 14% |

## Detalle de los casos

HU-001 · Crear organización

| ID | Qué se verifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| S2-01 | una organización nueva queda activa, con id generado y el dominio en minúsculas | Aprobada |
| S2-02 | un nombre vacío o de más de 100 caracteres responde 400 indicando el campo, sin guardar nada | Aprobada |
| S2-03 | solo el superadmin pasa el control de rol de organizaciones: admin recibe 403 y sin sesión 401 | Aprobada |
| S2-04 | sin dominio responde 400 con un mensaje que nombra el campo domain | Pendiente |
| S2-05 | un dominio que ya usa otra organización responde 409 | Pendiente |

HU-014 · Crear usuario

| ID | Qué se verifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| S2-09 | un admin crea un usuario en su empresa: 201, contraseña hasheada y nunca devuelta, rol aprendiz por defecto | Aprobada |
| S2-10 | un admin no puede crear un superadmin (403) y no se guarda nada | Aprobada |
| S2-11 | el superadmin elige la empresa del nuevo usuario y puede crear otros superadmins | Aprobada |
| S2-12 | el esquema rechaza correo inválido, rol fuera del catálogo y campos desconocidos con 400 indicando el campo | Aprobada |
| S2-13 | el endpoint responde 400 (no 500) cuando los datos del usuario son inválidos | Pendiente |
| S2-14 | un correo que ya está registrado responde 409 | Pendiente |
| S2-15 | el correo se guarda en minúsculas para que el usuario creado pueda entrar luego con Microsoft | Aprobada |

HU-002 · Consultar organizaciones

| ID | Qué se verifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| S2-06 | el listado trae todas las organizaciones, activas e inactivas, con createdAt en vez de created_at | Aprobada |
| S2-07 | consultar una organización por id responde 200 si existe y 404 si no | Aprobada |
| S2-08 | si la base falla al listar se responde 500 y no una lista vacía | Aprobada |

## Hallazgos

- S2-04: posible bug: services/tenantService.js:18 hace data.domain.toLowerCase() antes de validar con zod; si falta el dominio el 400 lleva el mensaje interno "Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')"

- S2-05: posible bug: services/tenantService.js:13 no comprueba si el dominio ya existe y controllers/tenantController.js:9 devuelve 400 con el mensaje crudo de Postgres ("duplicate key value violates unique constraint...") en vez de 409

- S2-13: posible bug: controllers/userController.js:18 pregunta error instanceof zod.ZodError, pero UserService.create lanza un Error común con status 400 (helpers/validacion.js); el chequeo nunca se cumple y un correo mal escrito sale como 500

- S2-14: posible bug: services/userService.js:89 no comprueba si el correo existe; la restricción UNIQUE de la base lo frena pero controllers/userController.js:21 lo devuelve como 500 con el mensaje de Postgres

## Qué no cubren estas pruebas

- Los endpoints HTTP de punta a punta (rutas, autenticación y permisos por rol en el servidor corriendo).

- Las funciones SQL de la base, que corren en Postgres y no en Node.

- Los servicios externos (Microsoft, Google, correo y almacenamiento), que se reemplazan por dobles de prueba.