# Informe de pruebas unitarias – Proyecto OnBoard

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de Sprint | Sprint 5 |
| Fechas del sprint | 28/9/2026 – 3/10/2026 |
| Fecha de ejecución | 30/10/2026 |
| Responsables | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Componente probado | Backend (Node.js + Express + Supabase) |
| Herramienta | node:test y node:assert, incluidos en Node.js 22. No agregan dependencias. |
| Cómo se ejecutan | node --test "tests/sprint-05/*.test.js" (o npm test para todos los sprints) |
| Aislamiento | Sin base real: se reemplaza Supabase por una base en memoria que cada prueba carga con sus propios datos. Sin red, correo ni almacenamiento real. |

## Historias del sprint

| HU | Historia | SP | Casos |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-016 | Editar usuario | 3 | 5 |
| HU-022 | Editar y eliminar grupo | 2 | 3 |
| HU-021 | Consultar grupos | 3 | 2 |
| HU-017 | Eliminar usuario | 2 | 3 |
| HU-018 | Asignar y cambiar rol | 3 | 4 |

## Resumen de resultados

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Casos de prueba | 17 |
| Archivos de prueba | 1 |
| Aprobados | 16 |
| Fallidos | 0 |
| Pendientes (posible bug documentado) | 1 |
| % de aprobación (sin contar los pendientes) | 100% |
| Tiempo de ejecución | 0,4 s |

## Cobertura de código

Medida con node --test --experimental-test-coverage sobre los archivos del backend que cargan las pruebas de este sprint. Los flujos que dependen de la base real no entran en estas pruebas unitarias.

| Archivo | Líneas | Ramas | Funciones |
| --- | --- | --- | --- |
| schemas/userSchemas.js | 100% | 100% | 100% |
| schemas/groupSchema.js | 78% | 100% | 33% |
| helpers/validacion.js | 69% | 100% | 67% |
| services/userService.js | 52% | 83% | 29% |
| controllers/groupsControler.js | 47% | 70% | 45% |
| services/groupService.js | 47% | 62% | 69% |
| controllers/userController.js | 38% | 89% | 29% |
| services/avisoService.js | 29% | 100% | 0% |
| helpers/mailer.js | 27% | 50% | 0% |

## Detalle de los casos

HU-016 · Editar usuario

| ID | Qué se verifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| S5-01 | se cambian solo los campos enviados y la contraseña nueva se guarda cifrada | Aprobada |
| S5-02 | un correo mal escrito, un estado inventado o un campo desconocido responden 400 sin guardar nada | Aprobada |
| S5-03 | un admin no edita personas de otra organización (404) ni puede mudar a alguien de empresa | Aprobada |
| S5-04 | el identificador de un usuario no se puede cambiar al editarlo | Aprobada |
| S5-05 | la respuesta de editar no expone el hash de la contraseña | Aprobada |

HU-022 · Editar y eliminar grupo

| ID | Qué se verifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| S5-15 | se editan nombre y descripción; la organización del cuerpo se ignora y sin nombre responde 400 | Aprobada |
| S5-16 | editar un grupo de otra organización responde 404 y no lo modifica | Pendiente |
| S5-17 | un admin elimina un grupo propio; uno ajeno o inexistente responde 404 y sigue intacto | Aprobada |

HU-021 · Consultar grupos

| ID | Qué se verifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| S5-13 | un admin ve solo los grupos de su organización, con integrantes y cursos resueltos | Aprobada |
| S5-14 | el detalle de un grupo de otra organización responde 404; el superadmin lo ve | Aprobada |

HU-017 · Eliminar usuario

| ID | Qué se verifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| S5-06 | un admin elimina a una persona de su organización; si no existe o es de otra, responde 404 | Aprobada |
| S5-07 | el superadmin puede eliminar personas de cualquier organización | Aprobada |
| S5-08 | un admin no puede eliminar a un superadmin aunque comparta organización | Aprobada |

HU-018 · Asignar y cambiar rol

| ID | Qué se verifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| S5-09 | un cambio de rol queda auditado con autor, organización, rol anterior y nuevo | Aprobada |
| S5-10 | sin cambio real de rol no se audita, y un rol inexistente responde 400 | Aprobada |
| S5-11 | un admin no puede dar el rol superadmin ni tocar a un superadmin (403), y no queda auditoría | Aprobada |
| S5-12 | un admin no cambia el rol de alguien de otra organización (404); el superadmin sí, y queda firmado | Aprobada |

## Hallazgos

- S5-16: posible bug: services/groupService.js:299 devuelve { error } sin status y controllers/groupsControler.js:114 responde siempre 400; un grupo ajeno o inexistente da 400 en vez de 404 (eliminar sí da 404)

## Qué no cubren estas pruebas

- Los endpoints HTTP de punta a punta (rutas, autenticación y permisos por rol en el servidor corriendo).

- Las funciones SQL de la base, que corren en Postgres y no en Node.

- Los servicios externos (Microsoft, Google, correo y almacenamiento), que se reemplazan por dobles de prueba.