# Informe de pruebas unitarias – Proyecto OnBoard

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de Sprint | Sprint 7 |
| Fechas del sprint | 9/10/2026 – 16/10/2026 |
| Fecha de ejecución | 30/10/2026 |
| Responsables | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Componente probado | Backend (Node.js + Express + Supabase) |
| Herramienta | node:test y node:assert, incluidos en Node.js 22. No agregan dependencias. |
| Cómo se ejecutan | node --test "tests/sprint-07/*.test.js" (o npm test para todos los sprints) |
| Aislamiento | Sin base real: se reemplaza Supabase por una base en memoria que cada prueba carga con sus propios datos. Sin red, correo ni almacenamiento real. |

## Historias del sprint

| HU | Historia | SP | Casos |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-070 | Editar mi perfil | 3 | 3 |
| HU-024 | Asignar cursos a un grupo | 3 | 3 |
| HU-037 | Subir material de apoyo | 5 | 3 |
| HU-048 | Calificar y retroalimentar entrega | 5 | 3 |
| HU-040 | Marcar actividad como completada | 5 | 4 |
| HU-039 | Eliminar material de apoyo | 3 | 2 |
| HU-059 | Crear logro | 3 | 4 |

## Resumen de resultados

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Casos de prueba | 22 |
| Archivos de prueba | 1 |
| Aprobados | 21 |
| Fallidos | 0 |
| Pendientes (posible bug documentado) | 1 |
| % de aprobación (sin contar los pendientes) | 100% |
| Tiempo de ejecución | 0,2 s |

## Cobertura de código

Medida con node --test --experimental-test-coverage sobre los archivos del backend que cargan las pruebas de este sprint. Los flujos que dependen de la base real no entran en estas pruebas unitarias.

| Archivo | Líneas | Ramas | Funciones |
| --- | --- | --- | --- |
| helpers/cursoDeActividad.js | 100% | 64% | 100% |
| schemas/tenantSchema.js | 100% | 100% | 100% |
| schemas/userSchemas.js | 100% | 100% | 100% |
| schemas/activitieSchema.js | 79% | 100% | 25% |
| schemas/groupSchema.js | 78% | 100% | 33% |
| services/materialService.js | 78% | 88% | 60% |
| services/logroService.js | 71% | 50% | 33% |
| helpers/validacion.js | 69% | 75% | 67% |
| helpers/niveles.js | 66% | 100% | 0% |
| services/gamificationService.js | 51% | 58% | 38% |
| helpers/racha.js | 46% | 100% | 0% |
| services/entregaService.js | 44% | 70% | 22% |

## Detalle de los casos

HU-070 · Editar mi perfil

| ID | Qué se verifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| S7-01 | se cambian nombre, apellido y teléfono (sin espacios de más) y el resto del perfil queda igual | Aprobada |
| S7-02 | el rol, el XP, la organización o el correo no se editan desde el perfil (403) | Aprobada |
| S7-03 | una edición vacía, un nombre en blanco o de más de 50 caracteres responden 400 | Aprobada |

HU-024 · Asignar cursos a un grupo

| ID | Qué se verifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| S7-04 | se asignan cursos de la organización sin duplicar los que ya tenía, y se avisa a los integrantes | Aprobada |
| S7-05 | un curso de otra organización rechaza toda la asignación (400) y no avisa a nadie | Aprobada |
| S7-06 | un grupo de otra organización responde 404 y una lista vacía 400; el superadmin opera con la organización del grupo | Aprobada |

HU-037 · Subir material de apoyo

| ID | Qué se verifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| S7-07 | el material se sube, queda en orden y la actividad apunta al primero | Aprobada |
| S7-08 | sin archivo (400), instructor que no dicta el curso (403) u otra organización (404): no se sube nada | Aprobada |
| S7-09 | si la base no registra el material, el archivo recién subido se borra del almacenamiento | Aprobada |

HU-048 · Calificar y retroalimentar entrega

| ID | Qué se verifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| S7-12 | aprobar una entrega guarda la revisión y acredita el XP de la actividad | Aprobada |
| S7-13 | pedir cambios exige retroalimentación (400), no paga XP, y una entrega aprobada no vuelve a rehacer (409) | Aprobada |
| S7-14 | un instructor que no dicta el curso recibe 403; otra organización o una entrega inexistente, 404 | Aprobada |

HU-040 · Marcar actividad como completada

| ID | Qué se verifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| S7-15 | completar un recurso acredita su XP una vez, con el motivo correcto | Aprobada |
| S7-16 | una tarea o un examen no se marcan a mano (409): se completan entregando o resolviendo | Aprobada |
| S7-17 | completar dos veces el mismo recurso responde 409 sin volver a pagar | Aprobada |
| S7-18 | un recurso de un curso no publicado o archivado (409) o de otra organización (404) no se completa | Aprobada |

HU-039 · Eliminar material de apoyo

| ID | Qué se verifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| S7-10 | quitar material lo borra también del almacenamiento y la actividad pasa a apuntar al siguiente | Aprobada |
| S7-11 | material inexistente (404), instructor que no dicta el curso (403) u otra organización (404): no se borra nada | Aprobada |

HU-059 · Crear logro

| ID | Qué se verifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| S7-19 | un admin crea el logro en su organización, aunque mande otra, con la categoría que sale de la condición | Aprobada |
| S7-20 | un nombre repetido en la organización responde 409 | Aprobada |
| S7-21 | solo el superadmin crea logros para todas las organizaciones (403), y esos no se atan a un curso (400) | Aprobada |
| S7-22 | un admin no puede atar un logro a un curso de otra organización | Pendiente |

## Hallazgos

- S7-22: posible bug: LogroService.crear no comprueba que cursoId sea de la organización del logro; _asegurarAlcance solo frena el caso genérico (services/logroService.js:205 y :261-265; igual en actualizar, :275)

## Qué no cubren estas pruebas

- Los endpoints HTTP de punta a punta (rutas, autenticación y permisos por rol en el servidor corriendo).

- Las funciones SQL de la base, que corren en Postgres y no en Node.

- Los servicios externos (Microsoft, Google, correo y almacenamiento), que se reemplazan por dobles de prueba.